压力管道浆液泵安全阀设定咨询

变更设计技术要求

- 内容概况

依据昆纤浆液泵的实际使用要求，通过现场勘测和设计计算，改变浆液泵后压力调节阀的设定值由复核设计的1.8 MPa修正为2.9MPa，以便达到压力管道检验合格使用的安全监察要求。

二．技术标准和规范

本次技改设计必须严格遵循以下现行有效国家、行业标准及规范，若标准规范有更新，以最新版本为准：

•	《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）

•	《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）

•	TSG D0001-2019《压力管道安全技术监察规程—工业管道》

•	GB 50316-2000《工业金属管道设计规范》（2008年版）

•	GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

•	GB/T 20801-2020《压力管道规范 工业管道》（全系列）

其他相关介质特性、管道材料、防腐保温等专项标准规范等要求进行。

三．技术要求

1．变更设计内容及要达到的功能要求

要求承包商具备在中国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照，能够独立承担民事责任，具备国家市场监督管理总局（或原国家质量监督检验检疫总局）核发的《特种设备设计许可证》（压力管道GC2级或以上），资质证书在有效期内。通过现场踏勘，了解昆纤现状，并按照要求完成以下工作内容。

1）工作内容：设计需充分了解生产工艺要求，按目前工况满足工艺需求，通过现场勘测和设计计算，改变浆液泵后压力调节阀的设定值由复核设计的1.8 MPa修正为2.9MPa，以便达到压力管道检验合格使用的安全监察要求。

2）机具要求：勘测现场用脚手架、安全网、安全带、安全帽、工作服、手套、防砸鞋、耳塞、防护眼镜等劳保用品、所有的工器具等设计勘测用品，均由咨询设计单位提供。

2．招标购买的咨询设计服务清单

乙方负责依照国家规范要求，采用勘测设计内容所需工具和材料，在在2025年12月31日前完成压力管道浆液泵的全过程咨询设计服务，包括但不限于前期调研、咨询技术服务、变更设计等全流程工作，同时需配合招标人完成与此相关的特种设备设计备案、使用登记变更等手续。

3．招标购买的材料名称、型号规格、数量、品牌清单

无

4．提供用于招标的图纸和资料

甲方提供P&ID图，相关浆液管道施工资料，乙方按照相关技术规范完成设计计算报告，设计变更图纸和其它证明资料。

5．技术服务要求

由咨询设计单位现场踏勘，根据设计变更内容提供至项目工程师并出具计算报告和设计图纸。设计文件需完整、规范、准确，编制深度符合国家及行业相关标准要求；所有设计文件需加盖设计单位公章、特种设备设计许可印章及设计、审核、批准人员签字章；设计计算书需包含详细的计算过程、参数选取依据、公式引用及计算结果，确保可追溯性。

6．设计成果交付要求

投标人需向招标人交付完整的设计成果资料，包括但不限于：（1）设计文件（含相关专篇）（1份正本，4份副本，电子版1份）；（2）设计计算书（1份正本，2份副本，电子版1份）。

三．保密协议

施工单位须遵守昆纤公司的技术保密协议。