昆明醋酸纤维有限公司柔性化技术改造项目

社会稳定风险评估服务采购技术要求

**一、项目简介**

1.**项目名称**

昆明醋酸纤维有限公司柔性化技术改造项目

2.**项目概况**

昆明醋酸纤维有限公司（以下简称昆纤公司）是由中国烟草总公司和美国塞拉尼斯公司共同投资兴建的合资企业，专业生产烟用二醋酸纤维素丝束，成立于1993年5月21日。昆纤公司现有4条生产线，年产常规规格烟用二醋酸纤维素丝束3.5万吨。近年来，面临卷烟产品结构提升的行业内在需求，细支烟成为驱动行业创新发展的一大品类力量。细支烟主要使用的特规丝束从趋势看，未来需求仍有较大的增长空间。昆纤公司柔性化技术改造项目围绕新品开发能力提升、产品结构多元化和柔性化生产开展技术改造，在保持年产3.5万吨丝束产能不变的情况下：一是适应市场和客户需求的变化，调整丝束产品规格结构，有效化解因生产特规丝束造成的产能损失；二是为新产品的开发试制和柔性化生产提供支撑，加速推进新产品开发和小批量定制化生产融入大规模生产；三是改善现有丝束生产线满负荷运行、核心设备运行率居高不下的情况，保证足够的安全生产裕量和设备维保周期。通过改建丝束大楼，布置一条柔性化丝束生产线，该丝束生产线达产后，具备年产0.45万吨特规丝束的生产能力。同时，在公司总体产能保持3.5万吨的基础上，可具备全年特规丝束0.9万吨的生产能力，满足市场对于特规丝束的需求。

**3.项目地点**

昆明市盘龙区穿金路725号昆纤公司现址内。

**4.现场条件**

现场条件由承接方根据现场考察结果自行获得。其他需要的资料由昆纤公司根据需要提供。

1. **服务周期**

自合同签订之日起至昆纤公司柔性化技术改造项目社会稳定风险评估报告提交盘龙区区委政法委员会备案，并取得备案批复意见为止（如本项目备案需由省级或市级政法委员会备案的，则服务周期至本项目社会稳定风险评估报告提交云南省或昆明市政法委员会备案，并取得备案批复意见为止）。

6.报价说明。采用总包价，合同价款包括但不限于人工费、保险费、报告编制及修改费、调查费、资料收集、评审费、提供全套成果资料费、利润、税金等所有费用，及其他涉及文件的编制费用、聘请专家、审批、批复，会务费等，直至获得政法委员会备案及批复、完成重大事项社会稳定风险应急预案编制，并将所有资料备案的全部费用。合同履行期间，甲方不再支付其它任何费用。

**二、技术标准和规范**

执行《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资〔2012〕2492号）、《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资〔2013〕428号）及《重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章编制大纲及说明（试行）》和《重大固定资产投资项目社会稳定风险评估报告编制大纲及说明（试行）》；符合《中共昆明市委办公室、昆明市人民政府办公室关于印发<昆明市重大决策社会稳定风险评估工作实施办法>的通知》（昆办发〔2021〕16号）等国家、省、市以及行业现行的相关法律、法规规定，技术标准及政府的审批要求。

**三、实施内容和要求**

1.服务目标

依据国家、省、市、县区等相关政策文件，通过评估机构的高度配合，按照规范的评估程序，对重大事项决策可能影响社会稳定的因素进行预测、分析和评估。提出风险防范和化解措施，确定风险等级、作出风险评估结论，为政府相关部门或企业项目决策提供参考依据。编制该项目的社会稳定风险评估报告，完成由项目所在地人民政府或其有关部门指定的评估主体组织对项目单位做出的社会稳定风险分析评估论证，取得专家评审意见，按政府审批机关要求提交相关政府备案，并取得项目的社会稳定风险评估报告备案批复。

2.服务内容

2.1收集项目相关资料、了解项目基本情况。

2.2根据项目涉及范围及难度，组建项目组，包括项目负责人及组员，制定项目工作方案。

2.3开展实地调研问卷调查、实地走访，根据备案要求填写问卷调查表、走访记录表。

2.4协助组织召开座谈会，充分听取意见，收集存在的风险。

2.5根据问卷调查、走访调查及座谈会的意见收集，确定风险因素，确定风险等级。

2.6提出风险防范与化解措施。

2.7协助组织召开专家论证会，对初步确定的风险等级进行分析论证。

2.8编制该项目的社会稳定风险评估报告。评估报告的主要内容包括但不限于项目建设实施的合法性、合理性、可行性、可控性，可能引发的社会稳定风险，各方面意见及其采纳情况，风险评估结论和对策建议，风险防范和化解措施以及应急处置预案等内容。

2.9协助组织召开报告评审会，收集是否予以实施的评审意见。

2.10协助委托方前往辖区政法委维稳办提交备案资料，取得备案批复。

3.成果交付

3.1交付时限：签订合同之日起30天（日历日）内完成服务内容，提交辖区政法委维稳办备案资料，并取得备案批复。

3.2交付方式：现场交付，提交至辖区政法委备案。

3.3成果内容：需提交社会稳定风险评估报告纸质版六份、WORD电子版本一份、PDF电子版本报告一份。按照政法委维稳办要求提供备案的相关附件资料一份，其他委托方要求配合提供的资料。提供全套走访调查、意见收集、专家评审、政府备案批复意见等的原件资料。

3.4成果质量标准：提供的评估报告满足相关规范要求，并对提供的报告的准确性负责，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，并对所出具的评估报告承担相应的法律责任。

3.5成果的验收方法：技术成果资料需获得甲方认可后方可交付，否则甲方不予接收。乙方所做的成果符合相关部门的审批要求。

3.6工作结束时点：提供的报告和备案资料通过政法委维稳办的检查、接收，并取得批复意见，即可认定为此次社会稳定风险评估工作完成。

3.7提交重大事项社会稳定风险应急预案。

**四、承接方的资格要求**

4.1必须为在中华人民共和国注册，具备独立法人资格，并具备有效的营业执照、组织机构代码证及税务登记证（已办理三证合一的提供营业执照），公司营业执照中的经营范围需包含社会稳定风险评估。

4.2承接方必须在中共昆明市委政法委员会发布的“2025年昆明市重大决策社会稳定风险评估第三方机构数据库成员公示名单中”。

4.3财务要求：提供2023年度或2024年度经审计的财务会计报表及审计报告；未经审计的，提供供应商自行编制的财务会计报表（加盖公章）；新成立的公司，提供公司财务情况说明（加盖公章）。

4.4信誉要求：供应商没有处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态；没有受到取消投标资格的行政处罚；2021年1月1日至今，没有骗取中标或严重违约等情况。

4.5提供近三年（2022年10月1日起至2025年10月1日止）开展稳评事项的业绩清单，具有履行合同所必需的专业技术能力，及在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。熟悉社会稳定风险评估工作的基本程序、评估内容和方式方法，提供具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料。稳评项目负责人及主要编制人员须为编制单位中的全职人员，且近三年有编制稳评报告书的相关经历。

4.6有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2024年6月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

4.7供应商应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未出现列入严重违法失信企业名单（黑名单）。参与本项目的供应商信用查询截止时点：本项目竞争性磋商公告发布之日起至响应文件递交截止时间（以采购人、采购代理机构查询结果为准）。承接方及其法定代表人无行贿犯罪记录，由承接方自行承诺，如在“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）”上查询发现承诺内容与查询结果不相符的其资格无效。

4.8未被认定有拖欠劳务工资行为、不正当竞争行为、欺诈行为、商业贿赂等腐败行为，近期没有发生安全、质量事故（一般事故为半年，重大事故为一年，特大事故为三年）。

**五、权利义务**

5.1甲方权利义务

5.1.1甲方应向乙方及时提供有关资料、数据并履行其他有关的协调工作。甲方应配合乙方完成民意调查等数据收集工作。

5.1.2在合同履行期限内，甲方有权了解乙方的履行义务情况并监督乙方工作实施。如发现与协议要求不符，有权向乙方提出置疑并提出解决问题的意见，甲方认为乙方不能胜任工作的，有权单方解除合同。

5.1.3甲方应当按照合同约定的方式向乙方支付合同价款。对于乙方应承担的费用、损失及违约金等，或甲方先行垫付了相关费用，或承担了其他责任的，甲方有权在其合同款项内直接扣除，不足抵扣的甲方有权另行追偿。本合同所指甲方损失包括但不限于：实际损失、预期利益、律师费、鉴定评估费、交通费、公证费、差旅费、拍卖费、为保全违约方财产而向第三人支付的费用等。

5.2乙方权利义务

5.2.1乙方应按照国家规定或协议约定的标准、规范和技术条例进行项目的报告编制工作，并按规定的时间、内容和份数交付报告，并对提交成果的质量负责。

5.2.2乙方对报告文件中出现的遗漏和错误等情况负有免费修改和补充的义务，直至达到甲方审核要求及相关主管部门审批要求。

5.2.3乙方应按规定参加有关上级的审查，并根据审查结论对不超出原定范围的内容做必要的调整和补充。

5.2.4甲方有权对乙方工作成果提出建议，乙方应积极采取甲方建议并进行相应的修改、完善。因项目需要公示的文件及材料必须经甲方审核同意后方可公示。

5.2.5乙方在履行合同过程中应自行注意安全，若发生任何财产损失或人身损害事故（包括乙方自身损失、损害或对第三人、甲方及甲方工作人员造成的损失、损害），均由乙方自行负责。

5.2.6乙方应确保提交的工作成果不侵犯任何第三方的合法权益（包括但不限于知识产权在内），并确保甲方免受任何第三方的要求或索赔。否则，由乙方承担全部法律责任及经济损失。

5.2.7乙方在履行协议的过程中，不得将服务项目委托给第三人，应按照本协议如实报告项目进展情况，按时、按标准完成项目任务。若因乙方原因使该项目实施过程中出现社会、法律问题，则乙方承担一切责任，费用由乙方承担，甲方因特殊原因垫付相关费用的，有权向乙方追偿。

**六、保密协议**

6.1签订合同时，需同时签订《保密协议》。

6.2乙方对甲方交付的基础文件资料及乙方因该项目需要所收集的文件资料（包括但不限于图纸，数据、文件、影像等有关资料）负有妥善保管义务，不得丢失或损毁。同时应尽保密义务，非经甲方书面同意不得擅自以复印、拍照、拷贝、摘抄等任何方式将上述资料进行公开或泄露给任何第三人。若有违反，给甲方造成的全部损失由乙方承担。

6.3乙方的上述保密义务不因本合同的解除、终止而解除。

**七、其它要求**

7.1本项目所用材料、设备均由承包方自行准备。

7.2承包方对所有涉及报告的优化，昆纤公司理解为完成项目合同内容所采用的措施项目，不另计算费用。

7.3本项目不允许转包、分包。本项目不划分标段。

7.4按照昆纤公司要求开具发票。

**八、违约责任**

经协商确定，甲乙双方按以下约定承担违约责任：

8.1若乙方在合同生效后，未经甲方同意，乙方无权单方解除合同，如擅自解除合同的，甲方无需支付任何费用，乙方应返还甲方已付款，并且乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

8.2乙方逾期提交工作成果的，每逾期一日，按照合同总价款的1%向甲方支付违约金；逾期七日以上的，甲方有权解除本合同，合同解除后甲方无需支付任何费用，乙方应返还甲方已付款。

8.3如乙方提交的工作成果不能通过相关主管部门审批及备案验收的，甲方有权解除合同，要求乙方承担合同总价款10%的违约责任并不予支付任何服务费用；如甲方选择继续履行合同的，乙方应负责无偿修改、补充直至通过相关主管部门审批验收为止。

8.4如乙方违反本合同约定的保密义务的，应向甲方支付合同金额20%的违约金，并追究法律责任。

8.5如乙方拒绝采纳甲方对工作成果所提出的建议的，或如乙方提交的工作成果不能满足相关主管部门的审批要求、乙方拒绝进行修改、补充的，或修改、补充后仍无法满足相关主管部门审批要求的，甲方均有权解除合同。

8.6如因乙方出现本合同约定的违约情形导致甲方提前解除合同的，甲方无需支付任何费用，乙方应返还甲方已付款。

**九、技术成果的知识产权**

9.1本合同下获得的所有技术成果的版权等知识产权归甲方所有，未经甲方书面同意乙方不得将本技术成果泄露或转让给任何第三方。

9.2乙方为履行本协议所采用的字体、影像、录像、标语、走访方式、报告内容等一切措施，涉及侵犯其他人知识产权的，相关侵权责任由乙方自行承担，甲方垫付相关费用的，有权向乙方追偿。

 2025年10月9日